- 采购项目要求

- 一、采购项目概况

- 因医院工作需要，拟采用比选方式，对基础保障维修工程全过程审计服务进行采购。项目预算为15万元/2年，具体要求详见采购文件。

- 服务要求（实质性要求）

- （一）服务基本内容

- 1、预算编制或招标控制价编制（含工程量清单编制）：

- （1）收集及熟悉项目相关资料；

- （2）现场踏勘；

- （3）加设计文件审查会议；

- （4）按照招标文件、招标图纸编制项目清单；

- （5）采购阶段配合答疑、补遗；

- （6）服务成果文件，出具《预算书》或《项目工程量清单》、《招标控制价》。

- 2、施工阶段全过程造价控制：

- （1）审核工程预付款、期中结算及其价款支付；

- （2）工程变更、签证及索赔管理；

- （3）材料、设备的询价 ，提供核价建议；

- （4）服务成果文件：出具《工程计量与支付审核报告》、《材料 /设备询价报告》。

- 3、工程竣工结算审核：

- （1）现场踏勘；

- （2）审核结算项目范围、内容与工程合同约定的项目范围、内容的一致性；

- （3）审核工程变更、签证、索赔等的真实性、关联性；

- （4）服务成果文件：出具《工程竣工结算审核报告》

- （二）服务成果文件：

- 1.《造价控制实施方案》；2.《 合同价款咨询报告》；3.《 施工阶段造价风险分析报告 》；4.《工程计量与支付审核报告》；5.《勘察、设计、监理支付审核报告》；6.《同价款调整及索赔审核报告 》；7.《材料 /设备询价报告》；8.《工程造价动态管理报告 》；9.《 期中结算审核报告》；10.《工程技术经济指标分析表》。

- （三）造价团队要求

- 本项目造价咨询团队应配备至少3人，其中至少1人具有全国注册造价工程师执业资格或一级造价工程师资格。

- 其他要求

- 1.供应商针对本项目采购需求制定详细的实施方案。内容包括但不限于①造价管理理念②造价管理方法③工作计划与安排④工作流程⑤重点难点的分析理解⑥时效保障措施等。

- 2.供应商为采购人提供组织方案，内容包括但不限于①组织机构②职能职责③人员分工情况④质量保障措施⑤售后服务措施⑥档案资料管理措施等。

- 3.供应商拟投入本项目的造价项目负责人为一级造价工程师或者全国注册造价工程师，具有中级以上职称。本项目造价咨询团队成员为全国注册造价工程师或一级造价工程师。

- 4.供应商提供拟投入本项目负责人2022年1月1日以来完成的类似项目业绩。

四、采购项目报价要求：（实质性要求）

1.项目预算为15万元/2年，超过预算价的报价为无效报价。

2.本次采购项目的报价组成应含：发票、税金、人工等所有费用。报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，供应商报价时应充分考虑一切风险因素。

3.评审小组为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，按以不正当手段谋取成交处理，取消供应商谈判资格。

五、采购项目商务条款：（实质性要求）

1.服务期限：合同签订后2年。

2.服务地点：泸州市人民医院指定地点。

3.付款方式：每年付款1次，依据每年工作量，按川造价发﹝2008﹞141号文”文件附件收费标准，和报价的下浮比例计算造价咨询费。供应商审减效益按3%计取，审减率≤5%的由采购人承担，审减率超过5%的由施工单位承担。

六、验收方式：（实质性要求）

1.验收标准：符合《建设工程造价咨询规范 》GB/T5109、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》 CECA/GC7 等相关规定。

3.验收时间：供应商完成一个季度服务后，采购人组织管理科室验收。

4.验收程序：参照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）及泸州市财政局的相关要求进行验收。采购人应成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。

5.其他约定：采购人和使用人分离的采购项目，将邀请实际使用人参与验收；采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收报告的参考资料；政府向社会公众提供的公共服务项目，将邀请服务对象参与并出具意见，验收结果向社会公告。